Wambo™ Project Timeline

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 3/31 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5  Finish #1 + #2 | 4/6 |
| 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 |
| 4/14 | 4/15  #3-#4 | 4/16  #5-#6 | 4/17  #7-#9 | 4/18  #7-#9 | 4/19  #7-#9 | 4/20 |
| 4/21 | 4/22  #7-#9 | 4/23  #7-#9 | 4/24  #7-#9 | 4/25  #10-#11 | 4/26  #10-#11 | 4/27 |
| 4/28 | 4/29  #10-#11 | 4/30  #10-#11 | 5/1  #10-#11 | 5/2  #10-#11 | 5/3  #10-#11 | 5/4 |
| 5/5 | 5/6  #12 | 5/7  #12 | 5/8  #12 | 5/9  #12 | 5/10  #12 | 5/11 |
| 5/12 | 5/13  Finals | 5/14  Week | 5/15 | 5/16 | 5/17 |  |

1. Begin app in android studio (DONE)
2. Publish to Github (DONE)
3. Decide/implement thematic colors (DONE)
   1. <https://htmlcolorcodes.com/color-picker/>
4. Create splash screen
5. Research stock sounds (DONE)
6. Design method list
7. Research AV functionality
8. Research file storage
9. Research pages (Sam’s tutorial covered the back button) and format saving
10. Code soundboard with sound tiles
11. Code tiles
12. Testing/bug fixing

